ГРАФИК РАБОТ  
по проведению оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации по объекту:  
«Строительство котельной для собственных нужд мебельного

производства ООО «Ружанская мебельная компания», расположенного по адресу: г. Слоним, ул. Минский тракт, 29»

**График работ по проведению ОВОС:**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | октябрь 2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | октябрь - ноябрь 2021 |
| Публикация отчета об ОВОС для ознакомления общественности | ноябрь - декабрь 2021 |
| Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС | ноябрь - декабрь 2021 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности | ноябрь - декабрь 2021 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | в течение месяца после проведения общественных обсуждений |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | после проведения государственной экологической экспертизы |

**Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации по объекту**

Настоящим строительным проектом предусматривается строительство, на территории предприятия по ул. Минский тракт, 29 г. Слоним, отдельно стоящей котельной с установкой водогрейного жаротрубного котла Uniconfort Biotec 35 со вспомогательным оборудованием, работающего на древесных отходах производства (опилки, пыль) мебельного производства тепловой мощностью 400 кВт. Котел специально разработан для установленной на предприятии технологической линии производства мебели и использования опилок (пыли) в качестве топлива.

**Заказчик планируемой деятельности** –  
общество с ограниченной ответственностью «Ружанская мебельная компания»

(ООО «Ружанская мебельная компания»).